Приложение 2 к Программе

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия программы, с оценкой объемов и источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Необходимые финансовые ресурсы (млн. руб.) | Годы реализации | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | | Реконструкция автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области:  - автомобильная дорога от поста ГИБДД до ул. Ленина  - автомобильная дорога от  ул. Ленина до просп. Мира (включая ул. 60 лет Октября и ул. Братьев Васнецовых)  - автомобильная дорога к микрорайону Каринторф | 1 548,2 | ПР | ПР | ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВР | ВР | Средства федерального, областного и местного бюджета, внебюджетные источники |
| 2 | | Строительство автомобильной дороги вдоль микрорайонов №13, №14, №15 | 176,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |
| 3 | | Строительство автомобильных дорог в мкр.10 | 24,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |
| 4 | | Строительство автомобильных дорог в мкр.13 | 36,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |
| 5 | | Строительство автомобильных дорог в мкр.14 | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |
| 6 | | Строительство автомобильных дорог в мкр.15 | 389,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |
| 7 | | Строительство автомобильных дорог в мкр. 23 | 49,5 |  |  | ПР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР | ВР |
| 8 | | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Революции  (от ул. Заводской до ул. Чепецкой) | 44,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |
| 9 | | Строительство автомобильной дороги западнее микрорайона №8 (от ул. 60 лет Октября до  ул. Юбилейной) | 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  |
| 10 | | Строительство автомобильной дороги от ул. Ленина до  ул. Заводской | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |
| 11 | | Реконструкция автомобильной дороги к городскому кладбищу от ул. Юбилейная до кладбища Злобино | 287,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  |  |
| 12 | | Реконструкция автомобильной дороги по просп. Кирова (участок от ул. Островского до ул. Первомайской) | 47,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР | ВР |  |
| 13 | | Реконструкция автомобильной дороги по просп. Мира (участок от ул. Островского до ул. Первомайской) | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР | ВР |
| 14 | Реконструкция объекта капитального строительства – путепровод автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боево» в городе Кирово-Чепецке Кировской области (Реконструкция путепровода автомобильной дороги от ул. Ленина до просп. Мира (включая ул. 60 лет Октября и  ул. Братьев Васнецовых)) | | 160,4 |  |  |  | ПР | ПР |  |  |  | ВР | ВР |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция моста автомобильной дороги от поста ГИБДД до ул. Ленина на км 2+110 | | 116,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |  |
| 17 | Реконструкция путепровода автомобильной дороги от поста ГИБДД до ул. Ленина на км 1+814 | | 188,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |  |
| 18 | Реконструкция путепровода автомобильной дороги от поста ГИБДД до ул. Ленина на км 1+992 | | 176,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |  |
| 19 | Реконструкция моста автомобильной дороги по  ул. Вятская Набережная | | 210,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |
| 20 | Реконструкция моста автомобильной дороги от ВПЧ-1  до поста № 2 | | 120,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |  |
| 21 | Реконструкция моста автомобильной дороги по  ул. Большевиков | | 136,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |
| 22 | Реконструкция моста автомобильной дороги  на Комариху | | 128,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |
| 23 | Реконструкция моста а/д вдоль ЗМУ до моста через р.Елховку  у нефтебазы | | 124,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |
| ВСЕГО: | | | 4 349,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ПР – проектные работы;

ВР – выполнение работ.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**