Приложение 2 к Программе

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия программы, с оценкой объемов и источников финансирования

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Необходимые финансовые ресурсы (млн. руб.) | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 |  | Реконструкция автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. Месторасположение: - транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина; - транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк - Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво»; - автомобильная дорога к микрорайону Каринторф г. Кирово-Чепецка | 1 548,2 | ПР | ПР | ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВР | ВР | Средства федерального, областного и местного бюджета, внебюджетные источники Средства федерального, областного и местного бюджета, внебюджетные источники |  |
| 2 |  | Реконструкция участка а/д вдоль ЗМУ до моста через р. Елховку у нефтебазы в городе Кирово-Чепецке | 36,8 |  | ПР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Сергея Ожегова | 26,4 |  |  |  | ПР/ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Строительство автодороги вдоль микрорайонов №10, №12/1, №13, №14, №15 | 176,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  |  |
| 5 |  | Строительство улично-дорожной сети в микрорайонах №10 | 24,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  |  |  |
| 6 |  | Строительство улично-дорожной сети в микрорайонах №15 | 389,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР | ВР | ВР |  |  |
| 7 |  | Строительство улично-дорожной сети в микрорайонах № 23 | 49,5 |  |  | ПР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР | ВР |  |  |
| 8 |  | Строительство улично-дорожной сети в микрорайонах № 12/1 | 50,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  |  |
| 9 |  | Строительство улично-дорожной сети в микрорайонах № 13 | 36,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  |  |  |
| 10 |  | Строительство улично-дорожной сети в микрорайонах № 14 | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  |  |
| 11 |  | Реконструкция автомобильной дороги по улице Революции (от ул. Заводская до ул. Овражная) | 60,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР | ВР |  |  |  |
| 12 |  | Строительство автомобильной дороги по улице Революции (от ул. Овражная до ул. Чепецкая) | 44,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР | ВР |  |  |  |
| 13 |  | Строительство автомобильной дороги западнее микрорайона №8 (от ул. 60 лет Октября до ул. Юбилейная) | 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  |  |  |
| 14 |  | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво» (участок автодороги ул. Братьев Васнецовых, включая перекресток с автодорогой по ул. 60 лет Октября и по ул. Алексея Некрасова, и перекресток с автодорогой по пр. Мира) | 152,2 |  |  | ПР/ВР | ВР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Юбилейная до кладбища «Злобино» | 287,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  |  |  |  |
| 16 |  | Реконструкция участка автомобильной дороги по пр. Кирова | 47,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР | ВР |  |  |  |
| 17 |  | Реконструкция участка автомобильной дороги по пр. Мира | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР | ВР |  |  |
| 18 |  | Строительство развязки в одном уровне на пересечении новой автомобильной дороги для грузового движения с автомобильной дорогой на Просницу и с автомобильной дорогой на микрорайон Каринторф | 37,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |
| 19 |  | Строительство пешеходного путепровода, соединяющего 7 и 9 микрорайоны | 38,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР | ВР |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция путепровода автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боево» |  | 138,5 |  |  |  | ПР | ПР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция моста автомобильной дороги от поста ГИБДД до ул. Ленина (км 2+110) |  | 116,5 |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция путепровода автомобильной дороги от поста ГИБДД до ул. Ленина (км 1+814) |  | 188,2 |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция путепровода автомобильной дороги от поста ГИБДД до ул. Ленина (км 1+992) |  | 176,6 |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |  |  |  |  | Средства федерального, областного и местного бюджета, внебюджетные источники |  |
| 24 | Реконструкция путепровода автомобильной дороги по ул. Вятская Набережная |  | 210,9 |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция моста автомобильной дороги от ВПЧ до поста №2 |  | 120,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция путепровода автомобильной дороги по ул. Большевиков |  | 136,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция моста автомобильной дороги на Комариху (район складов КЧХК) |  | 128,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |  |
| 28 | Реконструкция моста автомобильной дороги Комариху (район нефтебазы) |  | 124,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР |  | ВР |  |  |
| 29 | Строительство снегоприемного пункта в виде «сухой» снежной свалки |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР | ВР |  |  |  |
| 30 | Строительство светофоров |  | 4,5 |  |  |  | ВР | ВР |  | ПР | ВР | ПР | ВР |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 4 495,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ПР – проектные работы;

ВР – выполнение работ.

_____________